**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05.05.2017 № 23-п**

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области до 2023 года и на период до 2033 года»**

В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области до 2023 года и на период до 2033 года» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е. А. Оленникова

Разослано: прокурору Новосергиевского района,в места обнародования, в дело

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**муниципального образования**

**Платовский сельсовет**

от 05.05.2017 № 23-п

**Программа**

**комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области до 2023 года и на период до 2033 года**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области до 2023 г. и на период до 2033 г. |
| **1.2** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»  Генеральный план муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Платовский сельсовет. Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Платовка, ул. Московская,6 |
| **1.4.** Цель Программы и задачи Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета |
|  | Задачи:   * Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Платовского сельсовета * обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры * обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения сельсовета, * сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельсовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения сельсовета * достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельсовета услугами объектов социальной инфраструктуры. |
| **1.5.** Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями,  - доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену,  - вместимость клубов, библиотек  - площадь торговых предприятий  **-** повышение уровня и качества оказания медпомощи |  |
| **1.6** Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | До 2023 года:  -сохранить сложившуюся систему школьного и дошкольного образования;  - сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи;  - сохранить существующую сеть физкультурно-спортивных сооружений, обеспечить условия для развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в массовых физкультурных мероприятиях;  - своевременно проводить ремонт и реконструкцию морально и физически устаревших зданий объектов социальной инфраструктуры. |  |
| **1.7.** Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2023 года и на период до 2033 года  Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы. |
| **1.8.** Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2017 году – 1 544,213 тыс. рублей за счет бюджетных средств муниципального образования Платовский сельсовет.  Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджета муниципального образования Платовский сельсовет. |
| **1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения муниципального образования Платовский сельсовет  - реализация программы позволит повысить качество жизни жителей сельсовета сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем поселения |
| **1.10.** Организация контроля за исполнением  программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов муниципального образования Платовский сельсовет |

**Раздел 1.** **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет**

Муниципальное образование Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года № 1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Платовский сельсовет объединяет территории 5 сельских населенных пунктов: с. Платовка, ст. Платовка, с. Верхняя Платовка, с. Александровка,

с. Дубовая Роща. Административным центром является с. Платовка.

Площадь муниципального образования Платовскй сельсовет составляет 5939,2 га. По состоянию на 01.01.2017 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 1609 человека, из них в с. Платовка – 758 человек, ст. Платовка – 569 человека, с. Верхняя Платовка – 245 человек,

с. Александровка - 32 человека, с. Дубовая Роща – 5 человек.

На территории муниципального образования Платовский сельсовет имеются нефтяные месторождения.

Внешние связи муниципального образования Платовский сельсовет поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от

с. Платовка до административного центра района п. Новосергиевка по автодороге – 25 км.

В муниципальном образовании Платовский сельсовет имеется сооружение железнодорожного сообщения.

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Общая площадь жилищного фонда МО Платовский сельсовет составляет 26 074 тыс. м². Ветхое аварийное жилье на территории муниципального образования отсутствует. Жилой фонд сельсовета предоставляет собой одноэтажные дома и двухэтажные. Численность населения имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости. Численность населения в сельском совете уменьшилась и составила на 01.01.2017 года 1609 чел.

**Таблица 1 - Демографическая ситуация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения муниципального образования, по состоянию на 01 января | **с. Платовка** | **с. Александровка** | **с.Верхняя Платовка** | **с.Дубовая**  **Роща** | **ст.Платовка** | Числен-ность всего сельсовета |
| 2005 г. | 743 | 141 | 253 | 10 | 550 | 1697 |
| 2006 г. | 768 | 141 | 266 | 7 | 539 | 1721 |
| 2007 г. | 778 | 128 | 280 | 9 | 546 | 1741 |
| 2008 г. | 769 | 112 | 270 | 7 | 539 | 1697 |
| 2009 г. | 708 | 109 | 243 | 7 | 482 | 1549 |
| 2010 г. | 698 | 109 | 243 | 7 | 456 | 1513 |
| 2011 г. | 684 | 87 | 231 | 5 | 497 | 1504 |
| 2012 г. | 673 | 92 | 228 | 5 | 490 | 1488 |
| 2013 г. | 666 | 81 | 220 | 5 | 502 | 1476 |
| 2014 г. | 660 | 85 | 220 | 5 | 499 | 1468 |
| 2015 г. | 700 | 65 | 235 | 5 | 600 | 1600 |
| 2016 г. | 728 | 59 | 245 | 8 | 569 | 1609 |

**Таблица 2 - Естественное движение населения муниципального образования Платовский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | с. Платовка | | | с. Александровка | | | с. Верхняя Платовка | | | с. Дубовая Роща | | | ст. Платовка | | |
|  | Родилось чел. | Умерло чел. | Прибыль/убыль | Родилось чел. | Умерло чел. | Прибыль/убыль | Родилось чел. | Умерло чел. | Прибыль/убыль | Родилось чел. | Умерло чел. | Прибыль/убыль | Родилось чел. | Умерло чел. | Прибыль/убыль |
| 2000 | 3 | 10 | -7 | 3 | 4 | -1 | 1 | 7 | -6 | - | - | - | 7 | 8 | -1 |
| 2001 | 4 | 10 | -6 | 1 | 2 | -1 | 1 | 7 | -6 | - | - | - | 1 | 6 | -5 |
| 2002 | 8 | 15 | -7 | - | 2 | -2 | 4 | 2 | -2 | - | - | - | 2 | 12 | -10 |
| 2003 | 6 | 14 | -8 | - | 5 | -5 | 3 | 4 | -1 | - | - | - | 5 | 10 | -5 |
| 2004 | 7 | 8 | -1 | - | - | - | 4 | 3 | +1 | - | - | - | 6 | 12 | -6 |
| 2005 | 9 | 16 | -7 | - | 2 | -2 | 2 | 9 | -7 | - | 2 | -2 | 1 | 14 | -13 |
| 2006 | 8 | 10 | -2 | - | 3 | -3 | 3 | 4 | -1 | - | 1 | -1 | 9 | 7 | +2 |
| 2007 | 8 | 13 | -5 | - | 1 | -1 | 1 | 4 | -3 | - | - | - | 3 | 14 | -11 |
| 2008 | 3 | 28 | -19 | - | - | - | 1 | 8 | -7 | - | - | - | 3 | 14 | -11 |
| 2009 | 9 | 12 | -3 | 1 | - | +1 | 1 | 5 | -4 | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 2010 | 8 | 11 | -3 | 1 | - | +1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 12 | 9 | +3 |
| 2011 | 5 | 11 | -6 | - | 1 | -1 | 3 | 5 | -2 | - | - | - | 11 | 6 | -5 |
| 2012 | 3 | 15 | -12 | 2 | 4 | -2 | 1 | 10 | -9 | - | 1 | -1 | 8 | 8 | - |
| 2013 | 7 | 12 | -5 | 3 | 2 | +1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 8 | -4 |
| 2014 | 8 | 15 | -7 | 2 | 1 | +1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | 5 | -2 |
| 2015 | 7 | 14 | -7 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | -2 |
| 2016 | 9 | 14 | -5 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |

В последние годы численность населения сокращается. Наблюдается ситуация, когда число умерших граждан превышает число родившихся. Численность трудоспособного населения также имеет значительное сокращение. В поселении имеет место значительная миграционная убыль населения, что негативно сказывается на общей численности населения сельсовета.

Прогнозируется небольшой рост рождаемости в результате осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка, и все же сохраняется естественная убыль населения. Изменить ситуацию возможно при условии снижения миграционного оттока населения из села при создании рабочих мест. На расчетный срок прогнозируется уменьшение количества населения.

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера муниципального образования Платовский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Социальная инфраструктура поселения представлена следующими объектами:

**Образование:**

1. МБОУ «Платовская средняя общеобразовательная школа (с. Платовка) с фактическим количеством учеников 149 человек, МБОУ «Верхнеплатовская основная общеобразовательная школа (с. Верхняя Платовка) с фактическим количеством учеников 17 человек, МДОБУ «Детский сад «Малышок» на 80 мест.

**Таблица 3 - Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в муниципальном образовании Платовский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
| 1 | с. Платовка | ДДУ | 1 | 80 | 54 | 1975 |
| школа | 1 | 480 | 149 | 1972 |
| 2 | с. Александровка | ДДУ | - | - | - | - |
| школа | - | - | - | - |
| 3 | с. Верхняя Платовка | ДДУ | - | - | - | 1972 |
| школа | 1 | 67 | 17 | 1950 |
| 4 | с. Дубовая Роща | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | - | - | - | - |
| 5 | ст. Платовка | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | - | - | - | - |

Уровень износа учебных зданий и сооружений, требующих капитального и текущего ремонта составляет 80%; уровень износа оборудования кабинетов в школах, детском саду – 15%; наличие спортивного инвентаря, наглядных пособий, технических средств обучения -60%.

Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет, учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

**Культура:**

В муниципальном образовании Платовский сельсовет функционируют 2 учреждения культуры, 2 библиотеки.

**Таблица 4 - Обеспеченность учреждениями культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Мощность (мест) | | Ед. изм. | Год ввода/  рекон  струкции |
| проект | факт |  |  |
| 1 | с. Платовка | ДК | 250 | 250 | мест | 1965 |
| библиотеки | 7,5 тыс. экз. |  | Ед. хран | 1965 |
| 2 | с. Александровка | ДК | - | - | мест | - |
| библиотеки | - | - | Ед. хран | - |
| 3 | с. Верхняя Платовка с. | ДК | 100 |  | мест | 1962 |
| библиотеки | - | - | Ед. хран | 1962 |
| 4 | с. Дубовая Роща | ДК | - | - | мест | - |
|  |  | библиотеки | - | - | Ед. хран | - |
| 5 |  | ДК | - | - | мест | - |
|  | ст. Платовка | библиотеки | - |  | Ед. хран | - |

Перспективное строительство объектов культуры не планируется, объектов, находящихся в стадии реконструкции нет.

**Спортивные учреждения:**

На территории сельсовета действуют следующие объекты физической культуры и спорта:

- 1 спортивный зал на базе школы в с. Платовка (пропускная способность – 150 человек);

- 2 хоккейных корта (пропускная способность – 200 человек).

**Таблица 5 -** **Обеспечение учреждениями физической культуры и спорта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Мощн (мест) | | Ед. изм. | Год ввода/  Ре  кон  стр. | Сте  пе  нь из  но  са,% | При  надл. ведомст  ву | Обеспеченость,% |
| проект | факт |
| 1 | с. Платовка | Спортзал 918, Футбольное поле | 690 |  |  | 1972  1972 | 40  30 | РОО  РОО | 90  80 |
| 2 | с. Александровка | - | - |  |  | - | - | - | - |
| 3 | с. Верхняя Платовка | Футбольное поле |  |  |  | 1950 | 30 | РОО | 80 |
| 4 | с. Дубовая Роща |  | - |  |  | - | - | - | - |
| 5 | ст. Платовка |  | - |  |  | - | - | - | - |

Объекты физической культуры и спорта общего пользования существуют только при школах (спортзалы). Уровень обеспеченности спортзалов составляет 90%, степень износа 10%.

**Предприятия торговли и общественного питания:**

Предприятия торговли представлены в основном магазинами со смешанными типами товаров. Торговля ведется завезенным товаром. Общая площадь магазинов составляет 220 кв. м.

**Здравоохранение:**

Количество объектов здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Платовский сельсовет, удовлетворяют потребности населения в медицинском обслуживании. Санитарно-курортные и оздоровительные учреждения отсутствуют. Перспективное строительство объектов здравоохранения не планируется. Муниципальные и коммерческие аптеки отсутствуют.

**Таблица 6 - Медицинские учреждения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
| 1 | с. Платовка | ФАП | 1 |  |  | 1962 |
| 2 | с. Александровка | - | - | - | - | - |
| 3 | с. Верхняя Платовка | ФАП | 1 |  |  | 1977 |
| 4 | с. Дубовая Роща | - | - | - | - | - |
| 5 | ст. Платовка | - | - | - | - | - |

**Пожарная часть:**

На территории муниципального образования Платовский сельсовет расположена пожарная часть, которая имеет на вооружении пожарные машины - 2 единицы, процент загруженности – 100%. Радиус обслуживания ПЧ – 5 км, время прибытия в - 20 минут.

**Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2033 годы разрабатывается на основании генерального плана Платовского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Новосергиевского района.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

**Таблица 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Капитальный ремонт кровли детского сада в с. Платовка | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| Капитальный ремонт зданий СДК в  с. Верхняя Платовка, с. Платовка | 2017-2023 | Не определены | Не определены |

**Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию** **строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Таблица 8 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по**  **годам** **и направлениям деятельности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Затраты тыс. рублей** | **Источники финансирования** |
| Организация и обеспечение досуга жителей поселения услугами организаций культуры | 2017-2033 | 2017 г. - 1 544,213  2018 г. – не определено  2019 г. – не определено  2020 г. – не определено  2021 г. – не определено  2022 г. – не определено  2023 г. – не определено | Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджета МО Платовский сельсовет. |

**Раздел 4.** **Целевые индикаторы Программы включающие техники экономические финансовые и социально – экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов | | |
| 2017 | 2020 | 2033 |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | м2 |  |  |  |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 100% | 100% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 190 | 190 | 190 |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 114,2 | - | - |

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий Программы развития социальной инфраструктуры сельсовета.**

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населению к культурно – историческому наследию.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Расходы программы формируются за счет средств местного бюджета и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит в (тыс. рублей)

2017 г. - 1 544,213

2018 г. – не определено

2019 г. - не определено

2020 г. - не определено

2021 г. - не определено

2022 г. - не определено

2023 г. - не определено

Объемы и источники финансирования муниципальной Программы уточняются при формировании бюджета муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период.

В результате анализа состояния улично-дорожной сети муниципального образования Платовский сельсовет показано, что экономика поселе­ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек­ты транспортной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капиталь­ные вложения. Поэтому в ка­честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вы­шестоящих бюджетов.

Под внебюджетными источниками понимаются средства пред­приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни­ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2033 года связаны с расширением производ­ства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйст­вах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, отмечается следующее:

* бюджетная обеспеченность низкая.
* транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;
* наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас­ширение производства;
* доходы населения на уровне средних по району.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем - специалистом (бухгалтером) администрации муниципального образования Платовский сельсовет.

Ответственный исполнитель Программы в срок ежегодно до 1 июля, предоставляет главе администрации муниципального образования Платовский сельсовет отчет, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств, главой администрации сельсовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно–правового и информационного обеспечения.**

1. Использование Генерального плана муниципального образования Платовский сельсовет при составлении реализации.

2. Участие в областных и муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена в средне - срочной перспективе.

3. Проведение комплекса мероприятий нормативно–правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

4. Подготовка проектов нормативно - концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственных сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте сельсовета в информационно - телекоммуникационных сети «Интернет» и опубликованию в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

**Раздел 7. Организация контроля за реализацией Программы**

Общее руководство Программой осуществляет глава сельсовета, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета;

- контроль за ходом реализации программы социальной инфраструктуры сельсовета;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение проектов программ сельсовета по приоритетным направлениям Программы.

**Раздел 8. Сроки подготовки отчетов об исполнении программы**

- Отчеты и учет по реализации мероприятий программы осуществляет специалист- бухгалтер администрации сельсовета.

- Ответственный исполнитель обязан подготовить отчет о ходе реализации программы до 01 июля и 31 декабря текущего года.