**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**25.05.2017 № 27-п**

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении на период 2018-2025 годы**

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального образования Платовский сельсовет, в целях реализации отдельных мероприятий государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении на период 2018 – 2025 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е. А. Оленникова

Разослано: прокурору Новосергиевского района, в дело, в места обнародования.

Приложение

к постановлению администрации

МО Платовский сельсовета

от 25.05.2017 № 27-п

**План мероприятий**

**(дорожная карта) по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении**

**на период 2018 – 2025 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
|  | Организация мониторинга освещенности и структуры источников света в системах уличного освещения | 2018 | Администрация |
|  | Проведение энергетических обследований источников света в системах уличного освещения | 2018-2019 | Администрация |
|  | Сбор и анализ информации об энергопотреблении в системах уличного освещения | 2018-2019 | Администрация |
|  | Утверждение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2018-2019 | Администрация |
|  | Ознакомление лиц, ответственных за проведение закупок с первоочередными требованиями энергоэффективности:  - первоочередные требования энергоэффективности для зданий, строений, сооружений;  - первоочередные требования энергоэффективности для бюджетной сферы. | 2019 | Администрация |
|  | Использование энергоэффективных  светодиодных источников света в  уличном и дорожном освещении  дорог местного значения | 2019-2025 | Администрация |
|  | Информирование граждан о преимуществах энергоэффективного освещения | 2018-2025 | Администрация |