**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24.05.2019 № 32-п**

**О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской области от 29.04.2019 № 289-п «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Оренбургской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года»:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов к отопительному сезону 2019-2020 года согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Платовского сельсовет: platovka.rf@yandex.ru/ в сети “Интернет”.

# Глава администрации: Е.А. Оленникова

Разослано: прокурору Новосергиевского района, администрации Новосергиевского района, в места обнародования, в дело.

**Приложение № 1**

**к постановлению**

**№ 32-п от 24.05.2019**

**План**

**основных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | | Срок  исполнения | Ответственный |
| 1. | Текущий ремонт щита управления котлами и насосами | | до 01.07.2019 | Ответственный за газовое хозяйство |
| 2. | Текущий ремонт силового щита освещения и сигнализации | | до 01.07.2019 | Ответственный за газовое хозяйство |
| 3. | Замена водяных кранов | | до 01.07.2019 | Ответственный за газовое хозяйство |
| 4. | Замена насоса | | до 01.08.2019 | Ответственный за газовое хозяйство |
| 5. | Чистка фильтров, промыв котлов | | до 01.08.2019 | Ответственный за газовое хозяйство |
| 6. | | Обследование и текущий ремонт водозаборных сооружений | до 01.08.2019 | МУП «Новосергиевское ЖКХ» (по  согласованию) |
| 7. | | Текущий ремонт пожарных гидрантов | до 01.08.2019 | Пожарная часть  с. Покровка (по  согласованию) |