**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**13.03.2023 № 13-п**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О мерах по пропуску весеннего паводка 2023 года**

В целях обеспечения безопасности населения, сохранности материальных ценностей и проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области:

1. Утвердить:

1.1. Состав комиссии по пропуску весеннего паводка 2023 года согласно приложению № 1.

1.2. Мероприятия по пропуску весеннего паводка 2023 года согласно приложению № 2.

1.3. Список наиболее затопляемых зон в период весеннего паводка 2023 года согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации: М.А.Каданцев

Разослано: прокурору Новосергиевского района, членам комиссии, в места

 обнародования, в дело.

**Приложение № 1**

 **к постановлению**

 **администрации**

 **муниципального образования**

 **Платовский сельсовет**

**№ 13-п от 13.03.2023**

**Состав**

**комиссии попропуску весеннего паводка 2022 года**

Председатель комиссии: М.А.Каданцев – глава администрации МО

 Платовский сельсовет;

Заместитель председателя

комиссии: В.В. Кистанов – депутат Совета депутатов

МО Платовский сельсовет (по согласованию);

Члены комиссии:

О. А. Углицкий– ИП «Углицкий» депутат Совета депутатов

МО Платовский сельсовет (по согласованию);

А.А. Сухарев - участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД РФ

по Новосергиевскому району (по согласованию);

В.П.Гнетов – ИП «Гнетов В.П.» (по согласованию);

**Приложение № 2**

 **к постановлению**

 **администрации**

 **муниципального образования**

 **Платовский сельсовет**

**№ 13-п от 13.03.2022**

**Мероприятия**

**по пропуску весеннего паводка 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Примечание |
| 1 | Оповестить жителей, проживающих в затопляемой зоне (с. Верхняя Платовка) о заблаговременном выводе индивидуального скота и эвакуации личных домашних вещей и документов в незатопляемую зону | до 20.03.2023 | Ю.А.Целовальникова – специалист 1 категории администрации  |  |
| 2 | Подготовить места для временно эвакуированных жителей из зон возможного затопления (здание В- Платовского СДК, ул. Центральная, д.22) | до 20.03.2023 | Директор МОБУ Верхнеплатовская ООШ Кистанов В.В. |  |
| 3 | Установить круглосуточное дежурство на время ЧС  |  | М.А.Каданцев глава администрации, ДНД (по согласованию) | по 4 ч. в сутки |
| 4 | Организовать эвакуацию и жизнеобеспечение эвакуированного населения | при необходимости | Каданцев М.А. глава администрации МО Платовский сельсовет |  |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с учащимися школ по вопросу поведения во время весеннего паводка | до 20.03.2023 | Директора школКистанов В.В., Рябых Е.В. (по согласованию) |  |
| 6 | Заблаговременно обеспечить необходимые медикаменты и оказание экстренной помощи населению во время паводка | до 20.03.2023, при необходимости | Зав. ФАПомЛеденева И. С, Мозгина Т.А (по согласованию) |  |
| 7 | Подготовить всю необходимую технику для противопаводковых мероприятий | до 20.03.2023 | ГнетовВ.П.Админстрация | МТЗ-1221-МТЗ-80-с телегой |
| 8 | Провести подготовительные работы по очистке водоотводных путей и пропуск половодья через мостовые переходы, очистка путей к канализационным колодцам | до 20.03.2023 | Углицкий О.А.(по согласованию) |  |
| 9 | Руководителям КФХ предусмотреть мероприятия по эвакуации скота при возможном затоплении и подготовить площадки для их размещения, создать запас кормов и всего необходимого для нормального его содержания | до 20.03.2023 | Гнетов В.П.(по согласованию) |  |
| 10 | Организовать бесперебойную работу связи  | во время весеннего паводка | Утин А.А. –электромонтер ОАО «Волгателеком» (по согласованию) |  |
| 11 | Обеспечить бесперебойную работу снабжения электроэнергией, принять меры к своевременному отключению электропередач, (при необходимости) своевременно оповещать штаб Платовского сельсовета об отключении электроэнергии. | во время весеннего паводка | Кемаев В.А.- мастер Платовского участка филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (по согласованию) |  |
| 12 | Организовать соблюдение общественного порядка в местах переправ, а также на водоемах в границах населенных пунктов | во время весеннего паводка | Сухарев А.А.- участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД РФпо Новосергиевскому району (по согласованию) |  |
| 13 | Обеспечить готовность сил и средств для выполнения спасательных работ, подверженных подтоплению | во время весеннего паводка | Смольянов А.Н-начальник ООПс. Покровка(по согласованию) |  |
| 14 | Запретить проезд грузовых автомобилей и тракторов по улицам населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета до конца распутицы | во время весеннего паводка | М.А.Каданцев-глава администрации |  |
| 15 | Обеспечить необходимый запас продуктов и промышленных товаров | во время весеннего паводка | ИП Зайцева Т.В.ИП Безымянная А.Ю.ИП Левченко В.Д. |  |

Номера дежурных телефонов на случай аварийных ситуаций:

94-3-41, 94-3-93, 94-3-98, 97-1-01, 8 9228314414, 89992586355

 **Приложение № 3**

 **к постановлению**

 **администрации**

**муниципального образования**

 **Платовский сельсовет**

**№ 13-п от 13.03.2022**

**Список**

**возможно затопляемых зон в период весеннего паводка 2022 года**

1. с. Верхняя Платовка, ул. Речная, д. 23 –хозяйственные постройки;

2.с. Платовка – мостов и зон возможного подтопления жилых домов, зданий

 не имеется;

3. с. Александровка - мостов и зон возможного подтопления жилых домов,

 зданий не имеется.