**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**01.03.2016 № 11 а-п**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О мерах по пропуску**

**весеннего паводка 2016 года**

В целях обеспечения безопасности населения, сохранности материальных ценностей и проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области:

1. Утвердить:

1.1. Состав комиссии по пропуску весеннего паводка 2016 года согласно приложению № 1.

1.2. Мероприятия по пропуску весеннего паводка 2016 года согласно приложению № 2.

1.3. Список наиболее затопляемых зон в период весеннего паводка 2016 года согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального размещения на сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации: Е.А. Оленникова

Приложение № 1 к постановлению

главы администрации

№ 11 а-п от 01.03.2016

**Состав**

**комиссии по пропуску весеннего паводка 2016 года**

Председатель комиссии: Е.А. Оленникова – глава администрации МО

Платовский сельсовет;

Заместитель председателя

комиссии: А.И. Сухарев – мастер Платовского участка МУП «Новосергиевское ЖКХ» (по согласованию);

Члены комиссии:

В.А. Кемаев – мастер Платовского участка

филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»

(по согласованию)

А.И. Коваленко – депутат Совета депутатов

МО Платовский сельсовет

(по согласованию)

А.А. Сухарев - участковый уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Новосергиевскому району

(по согласованию)

А.П.Гнетов – руководитель КФХ

(по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению

главы администрации

№ 11 а-п от 01.03.2016

**Мероприятия**

**по пропуску весеннего паводка 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Примечание |
| 1 | Оповестить жителей, проживающих в затопляемой зоне (с. Верхняя Платовка) о заблаговременном выводе индивидуального скота и эвакуации личных домашних вещей и документов в незатопляемую зону | до 10.03.2016 | М.А. Гращенко – специалист 1 категории администрации |  |
| 2 | Подготовить места для временно эвакуированных жителей из зон возможного затопления (здание В- Платовского СДК,  ул. Центральная, д.22) | до 10.03.2016 | Директор МОБУ  «В-Платовская оош» Е.Н. Рябых (по согласованию) |  |
| 3 | Установить круглосуточное дежурство на время ЧС |  | Е.А. Оленникова-глава администрации | по 4 ч. в сутки |
| 4 | Организовать эвакуацию и жизнеобеспечение эвакуированного населения | при необходимости | Сухарев.А.И.-мастер Платовского участка МУП «Новосергиевское ЖКХ»(по согласованию) |  |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с учащимися школ по вопросу поведения во время весеннего паводка | до 10.03.2016 | Директора школ  Кистанов В.В., Рябых Е.Н. (по согласованию) |  |
| 6 | Заблаговременно обеспечить необходимые медикаменты и оказание экстренной помощи населению во время паводка | до 10.03.2016, при необходимости | Зав. ФАПом  Лангаева Н.А., Мозгина Т.А (по согласованию) |  |
| 7 | Подготовить всю необходимую технику для противопаводковых мероприятий | до 10.03.2016 | Гнетов А.П.  Углицкий О.А  Мирошниченко Г.Г. (по согласованию) | МТЗ-80-КУН  МТЗ-80-с телегой  МТЗ-82-КУН  МТЗ-12-34 с телегой |
| 8 | Провести подготовительные работы по очистке водоотводных путей и пропуск половодья через мостовые переходы, очистка путей к канализационным колодцам | до 10.03.2016 | Сухарев.А.И.-мастер Платовского участка МУП «Новосергиевское ЖКХ»(по согласованию) |  |
| 9 | Руководителям КФХ предусмотреть мероприятия по эвакуации скота при возможном затоплении и подготовить площадки для их размещения, создать запас кормов и всего необходимого для нормального его содержания | до 10.03.2016 | Гнетов А.П. |  |
| 10 | Организовать бесперебойную работу связи | во время весеннего паводка | Утин А.А. –электромонтер ОАО «Волгателеком» |  |
| 11 | Обеспечить бесперебойную работу снабжения электроэнергией, принять меры к своевременному отключению электропередач, (при необходимости) своевременно оповещать штаб Платовского сельсовета об отключении электроэнергии. | во время весеннего паводка | Кемаев В.А.- мастер Платовского участка филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (по согласованию) |  |
| 12 | Организовать соблюдение порядка, обеспечить охрану общественного и государственного порядка | во время весеннего паводка | Сухарев А.А.- участковый уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Новосергиевскому району  (по согласованию) |  |
| 13 | Определить меры для спасения эвакуации людей и имущества при паводке | во время весеннего паводка | Смольянов А.Н-начальник пожарной части  (по согласованию) |  |
| 14 | Запретить проезд грузовых автомобилей и тракторов по улицам населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета до конца распутицы | во время весеннего паводка |  |  |
| 15 | Обеспечить необходимый запас продуктов и промышленных товаров | во время весеннего паводка | ИП Зайцева Т.В.  ИП Безымянная А.Ю.  ИП Левченко Д.В. |  |

Номера дежурных телефонов на случай аварийных ситуаций:

94-3-57, 94-3-41, 94-3-93, 94-3-98, 94-3-88, 8 9228314414

Приложение № 3 к постановлению

главы администрации

№ 11 а-п от 01.03.2016

**Список**

**возможно затопляемых зон в период весеннего паводка 2016 года**

1. с. Верхняя Платовка, ул. Речная, д. 23 – хозяйственные постройки;

2. с. Платовка – мостов и зон возможного подтопления жилых домов, зданий

не имеется;

3. с. Александровка - мостов и зон возможного подтопления жилых домов,

зданий не имеется.